# ইমারত নির্মাণ কাজের স্ট্যান্ডার্ড চুক্তিনামা

এই চুক্তিনামা বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC) এবং প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রকল্পের নাম: ____________________________

প্রকল্পের ঠিকানা: ____________________________

## ১. পক্ষসমূহ

এই চুক্তি __________ তারিখে নিম্নলিখিত পক্ষসমূহের মধ্যে সম্পাদিত হইল:

প্রথম পক্ষ (মালিক):
নাম: ________________________
ঠিকানা: ________________________
জাতীয় পরিচয়পত্র/টিআইএন: __________

দ্বিতীয় পক্ষ (ঠিকাদার):
নাম/প্রতিষ্ঠানের নাম: ________________________
ঠিকানা: ________________________
লাইসেন্স নম্বর: ________________________

## ২. কাজের পরিধি (Scope of Work)

ঠিকাদার মালিকের অনুমোদিত নকশা ও স্ট্রাকচারাল ড্রয়িং অনুযায়ী নিম্নোক্ত কাজ সম্পাদন করিবে:
- ভবনের ধরন ও ব্যবহার: __________________
- তলা সংখ্যা: __________________
- মোট নির্মাণ এলাকা: __________ বর্গফুট
- অনুমোদিত নকশা নম্বর: __________________

## ৩. চুক্তিমূল্য ও পরিশোধ কাঠামো

মোট চুক্তিমূল্য: __________________ টাকা।

পরিশোধের ধাপসমূহ:
১) অগ্রিম: _______%
২) ভিত্তি সম্পন্নের পর: _______%
৩) ছাদ ঢালাই শেষে: _______%
৪) ফিনিশিং শেষে: _______%
৫) চূড়ান্ত হস্তান্তরের সময়: _______%

Retention Money: মোট বিলের _______% ১২ মাস পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে।

## ৪. সময়সীমা ও বিলম্ব

কাজ শুরুর তারিখ: __________
সমাপ্তির নির্ধারিত তারিখ: __________

অযৌক্তিক বিলম্বের ক্ষেত্রে প্রতিদিন __________ টাকা জরিমানা প্রযোজ্য হইবে।
Force Majeure পরিস্থিতিতে সময় বৃদ্ধি প্রদান করা যাইবে।

## ৫. উপকরণের মান ও গুণগত নিশ্চয়তা

সকল নির্মাণ সামগ্রী BNBC ও সরকার অনুমোদিত মান অনুসারে ব্যবহার করিতে হইবে।
রড, সিমেন্ট, বালি, পাথর, ইট ইত্যাদি নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সরবরাহ ও ব্যবহার করিতে হইবে।

## ৬. নিরাপত্তা ও বীমা

শ্রমিকদের নিরাপত্তা, সেফটি গিয়ার, সাইট সিকিউরিটি এবং দুর্ঘটনার সম্পূর্ণ দায় ঠিকাদারের।
প্রয়োজনে Contractor’s All Risk Insurance গ্রহণ করিতে হইবে।

## ৭. পরিবর্তন (Variation) ও অতিরিক্ত কাজ

মালিকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোনো পরিবর্তন কার্যকর হইবে না।
অতিরিক্ত কাজের জন্য আলাদা লিখিত অনুমোদন ও মূল্য নির্ধারণ আবশ্যক।

## ৮. গ্যারান্টি ও ত্রুটি দায় (Defects Liability)

কাজ সমাপ্তির পর ১২ (বারো) মাস পর্যন্ত কাঠামোগত ত্রুটির দায় ঠিকাদার বহন করিবে।
ত্রুটি দেখা দিলে ৩০ দিনের মধ্যে মেরামত করিতে হইবে।

## ৯. চুক্তি বাতিলকরণ

যদি কোনো পক্ষ চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে, ১৫ দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে চুক্তি বাতিল করা যাইবে।

## ১০. বিরোধ নিষ্পত্তি (Arbitration Clause)

উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে প্রথমে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।
প্রয়োজনে সালিশি বোর্ডের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাইবে।
বাংলাদেশের প্রচলিত আইন প্রযোজ্য হইবে।

## ১১. হস্তান্তর ও সমাপ্তি সনদ

কাজ সম্পন্নের পর যৌথ পরিদর্শন করিয়া সমাপ্তি সনদ প্রদান করা হইবে।
সাইট সম্পূর্ণ পরিষ্কার অবস্থায় হস্তান্তর করিতে হইবে।

প্রথম পক্ষের স্বাক্ষর: ____________________________

দ্বিতীয় পক্ষের স্বাক্ষর: ____________________________

সাক্ষী ১: ____________________________

সাক্ষী ২: ____________________________